Quito, 28 abril 2020

Señores

# EDISA

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos ECUADOR COMERCIAL.

Somos una empresa con experiencia en el campo de diseño web, desarrollo de aplicaciones para internet, creación de tiendas virtuales y todo lo relacionado con desarrollo de software.

Nos es grato presentarle la siguiente proforma en la cual detallamos los servicios con los cuales usted contará.

# PLATAFORMA EDUCATIVA

La plataforma contará con los perfiles de Administración, Docentes, Estudiantes.

ADMINISTRACIÓN

- Registro, edición y eliminación de:

  - Áreas

  - Asignaturas

  - Libros

  - Actividades

  - Instituciones

  - Docentes

  - Estudiantes (opcional, los estudiantes pueden registrarse por sí solos)

  - Planificaciones

- Reportes de

  - Instituciones

  - Docentes

  - Estudiantes

  - Libros

  - Asignaturas

  - Accesos diarios

DOCENTE

- Registrar actividades en el sistema

- Asignar al estudiante las actividades a realizar, mediante código generado automáticamente.

ESTUDIANTE

- Registrarse en el sistema

- Ingresar al libro asignado

  - Realizar las actividades propuestas, calificación en línea.

  - Descargar las actividades realizadas a su computador

SERVIDOR:

- Proporcionado por el cliente

VALOR DESARROLLO SISTEMA WEB:

1.400 USD incluido IVA - versión Web

TIEMPO DE TRABAJO:

3 meses a partir de la firma de contrato

# FORMA DE PAGO

- 30% firma de contrato, inicio de desarrollo.

- 30% primera entrega – 40 días después de haber iniciado el proyecto.

- 30% segunda entrega – 80 días después de haber iniciado el proyecto.

- 10% entrega del sistema.

Validez de la proforma: 30 días contados a partir de la fecha actual.

Será un placer brindarle nuestros servicios

Atentamente.

Lic. Jorge Reyes. MSc.

# ECUADORCOMERCIAL

Cel.: 0987301532